Приложение 2

Утвержден приказом МБОУ СОШ №2 п.Гигант

от 26.06.2026г № 126

План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в МБОУ СОШ №2 п.Гигант

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования ТОР «Моя школа» | Трофименко И.С., директор | Документ о создании рабочей группы направлен в УО Сальского района |  | 01.07.2026 |
| 1.2. |  | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации | Трофименко И.С., директор | Информация направлена в УО Сальского района |  | 01.07.2026 |
| 1.3. |  | Обеспечение регистрации | Трофименко И.С., | 100% педагогических |  | 01.08.2026 |
|  |  | педагогических и иных работников | директор, | и иных работников |  |  |
|  |  | в федеральной государственной | Самсонова Л.П., | образовательной |  |  |
|  |  | информационной системе «Единая | заместитель | организации имеют |  |  |
|  |  | система идентификации и | директора по УВР | учетную запись в |  |  |
|  |  | аутентификации в инфраструктуре, |  | ЕСИА |  |  |
|  |  | обеспечивающей информационно- |  |  |  |  |
|  |  | технологическое взаимодействие |  |  |  |  |
|  |  | Информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Самсонова Л.П., зам. директора по УВР | Нормативные правовые акты направлены в УО Сальского района |  | 01.07.2026 |
| 1.5. |  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Самсонова Л.П., заместитель директора по УВР, Чеботарева М.И., учитель математики | Не менее 85% обучающихся общеобразовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА |  | 15.09.2026 |
| 1.6. |  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Самсонова Л.П., заместитель директора по УВР | Не менее 60% обучающихся общеобразовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» |  | 15.09.2026 |
| 2 |  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации) |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Комплектование 1 класса в РГИС по итогам первой волны | Сулакшин А.С.., технический специалист | Информация внесена в РГИС |  | 01.07.2026 |
| 2.2. |  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Сулакшин А.С.., технический специалист | Информация внесена в РГИС |  | 10.07.2026 |
| 2.3. |  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Самсонова Л.П.., заместитель директора по УВР, Русанова О.Г., заместитель директора по ВР |  | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
| 2.4. |  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации) | Самсонова Л.П., заместитель директора по УВР |  | Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
| 2.5. |  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Русанова О.Г., заместитель директора по ВР, Чеботарева М.И., учитель математики |  | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  |  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Самсонова Л.П., заместитель директора по УВР, Сулакшин А.С., лаборант |  | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
| 3 |  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Самсонова Л.П., зам. директора по УВР |  | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
| 3.2. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательной организации в Мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки |  | Трофименко И.С., директор |  | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
| 3.3 | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам |  | Самсонова Л.П., зам. директора по УВР |  | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |